GAMESPACE

Audit systému vývoje s Claude Code + Claude Chat

Nezávislé hodnocení CLAUDE.md, skills, handoff, reviews a knowledge managementu

Celkové hodnocení: 8,5 / 10 AI-assisted development setup je podle dostupných podkladů nadprůměrně dobře strukturovaný. Nejsilnější části jsou workflow, testovatelnost, explicitní pravidla a evidence vizuálních/review iterací. Největší slabinou je dlouhodobá správa znalostí: současně existuje několik zdrojů pravdy a část HANDOFF/skills postupně přerůstá svou původní roli.

# 1. Co tento audit hodnotí

Tato revize se nesoustředí na samotný Unreal C++ codebase, ale na systém, ve kterém je Gamespace vyvíjen: Claude Code v kombinaci s běžným Claude Chatem, CLAUDE.md, projektovými skills, HANDOFF, WORKFLOW, review dokumentací, debug/test API a automatizovaným validačním workflow.

Cílem je posoudit, zda AI dostává konzistentní pravidla, zda si umí udržet dlouhodobý kontext, zda je development auditovatelný a zda současná struktura zabrání tomu, aby se po stovkách dalších commitů rozpadla konzistence projektu.

# 2. Celkové hodnocení

| Oblast | Hodnocení | Komentář |
| --- | --- | --- |
| CLAUDE.md | 9/10 | Silný operační manuál; dobře definuje pravidla, kontext autora a validační návyky. |
| Skills | 8,5/10 | Správný koncept specializovaných postupů; některé skills jsou již velmi rozsáhlé. |
| Handoff | 7/10 | Velmi informativní, ale míchá current state, historii, roadmapu a postupy. |
| Workflow | 9/10 | Výborně formalizovaný build/test/review/commit cyklus. |
| Visual critic | 8,5/10 | Dobrá separace briefu a vizuální evidence; prostor ke snížení formálního biasu. |
| Review/evidence | 9/10 | Historie review a vizuálních iterací je dobře dohledatelná. |
| Test-driven AI workflow | 8,5/10 | Debug/test API a automatizace podporují rychlou regresní validaci. |
| Knowledge management | 7/10 | Začíná vznikat více zdrojů pravdy; není ještě explicitní hierarchie autority. |
| Current vs. history | 6,5/10 | Historické handoff materiály stále konkurují aktuálnímu stavu. |
| Celkem | 8,5/10 | Velmi dobrý základ; největší leverage je nyní v knowledge managementu. |

# 3. CLAUDE.md

## 3.1 Co je silné

CLAUDE.md funguje jako operační manuál pro AI, nikoli jen jako seznam obecných preferencí. Obsahuje pravidla spolupráce, praktické limity vývoje, kontext prostředí a požadavky na ověřování změn.

Jasně definovaný proces: malá změna → build → relevantní test → vizuální ověření → dokumentace → commit/push.

Explicitní pravidla pro situace, kdy musí zasáhnout autor.

Kontext autora a development prostředí snižuje počet implicitních rozhodnutí, která AI musí dělat znovu.

Důraz na ověření screenshotů a neprezentování neověřeného výsledku je velmi dobrý quality gate.

Hodnocení 9/10. CLAUDE.md je jedna z nejsilnějších částí celého AI development systému.

## 3.2 Co bych změnil

CLAUDE.md začíná absorbovat příliš mnoho různých typů informací. Ideální role souboru je definovat pravidla, priority a navigaci: co AI musí vždy dělat, co nesmí dělat a kde má hledat detailní postup.

CLAUDE.md
├── invariantní pravidla
├── workflow gate
├── source hierarchy
├── projektový kontext
└── index na skills / docs

Aktuální stav, historie a dlouhé postupy
→ mimo CLAUDE.md

Doporučení není CLAUDE.md zvětšovat. Naopak bych ho časem lehce zkrátil a přesunul proměnlivé nebo velmi podrobné informace do specializovaných dokumentů.

# 4. Skills

## 4.1 Koncept

Specializované skills pro asset sources, Blender, cockpit displays, ship interior, ship pipeline, Unreal scripting a visual shots jsou správný pattern. Rozdělují znalosti podle domény a brání tomu, aby CLAUDE.md přerostl do tisíců řádků.

CLAUDE.md
    ↓
"co musí platit"
    ↓
skill
    ↓
"jak se konkrétní práce provádí"

## 4.2 Riziko velikosti

Některé skills jsou již velmi rozsáhlé. Pokud obsahují stovky řádků historie, konkrétních minulých incidentů a aktuálních stavů, začínají suplovat HANDOFF nebo projektovou wiki.

Skill by měl primárně obsahovat pravidla, postup, gotchas, příkazy a stabilní know-how.

Historické výsledky a jednorázové stavy patří spíš do Reviews nebo HANDOFF archivu.

Proměnlivý current state patří do CURRENT.md.

Hodnocení 8,5/10. Architektonický koncept je velmi dobrý; další zlepšení je hlavně v oddělení stabilního know-how od historie.

# 5. HANDOFF.md

HANDOFF je velmi informativní, ale právě zde vidím největší problém v knowledge managementu. Dokument současně plní roli handoffu, aktuálního stavu, changelogu, technické wiki a historického archivu.

HANDOFF.md
= handoff
+ current state
+ roadmap
+ history
+ commands
+ technical traps
+ project snapshot

Výhoda je, že nový session dostane velké množství kontextu. Nevýhoda je, že při dlouhém vývoji roste riziko rozporu mezi historickým a aktuálním stavem.

Doporučení HANDOFF postupně používat jako historický archiv. Pro aktuální práci zavést krátký CURRENT.md, který je explicitně source of truth pro současný stav.

Hodnocení 7/10 — obsahově silné, rolí příliš široké.

# 6. Reviews a vizuální evidence

Struktura Docs/Reviews je velmi dobrá, protože zachovává skutečnou historii rozhodování a iterací. Review tím není jen konverzace, ale dohledatelná evidence.

brief
↓
implementation
↓
visual comparison
↓
critic
↓
author feedback
↓
fix
↓
review evidence

Silným prvkem je snaha o „blind“ vizuální kritiku: kritik má hodnotit výsledek bez detailního kontextu toho, proč byl výsledek vytvořen.

## 6.1 Jedna úprava

Požadavek typu „najdi minimálně 5 rozdílů/problémů“ může vytvářet umělý tlak na hledání minor issues. Lepší by bylo vyžadovat úplný seznam relevantních nálezů a potom je seřadit podle závažnosti.

Hodnocení 9/10 pro review/evidence systém, 8,5/10 pro visual critic.

# 7. AI development loop

Současný systém lze chápat jako učící se development loop:

Claude Chat
    ↓
architektonické rozhodnutí
    ↓
Claude Code
    ↓
implementation
    ↓
tests
    ↓
visual critic
    ↓
author feedback
    ↓
workflow / skill / review update
    ↓
další session

To je velmi dobrý princip. Chyba nemusí skončit pouze fixem; může být převedena do nového permanentního know-how, které zabrání opakování stejného problému.

Největší dlouhodobá hodnota Projekt má potenciál stát se systémem, který se s každým skutečným incidentem zlepšuje: bug → řešení → invariant/gotcha → skill/workflow update → méně regresí v budoucnu.

# 8. Největší architektonický problém AI systému: více zdrojů pravdy

Současná struktura obsahuje více vrstev znalostí: CLAUDE.md, WORKFLOW.md, HANDOFF.md, skills, reviews, README a další dokumentaci. To je dobré pro specializaci, ale musí být jasné, co dělat při konfliktu.

## 8.1 Navrhovaná hierarchie autority

1. CLAUDE.md
   invariantní pravidla spolupráce a AI operation policy

2. CURRENT.md
   aktuální stav projektu, known issues, next actions

3. Skills
   stabilní postupy a domain knowledge

4. WORKFLOW.md
   detailní pracovní proces a obecné gotchas

5. ARCHITECTURE.md
   stabilní architektonická rozhodnutí

6. Reviews
   evidence konkrétních rozhodnutí a iterací

7. HANDOFF.md
   historický archiv

Při konfliktu by vyšší vrstva měla mít přednost před nižší. Tím se snižuje riziko, že AI použije starý workaround nebo historické rozhodnutí jako současné pravidlo.

# 9. Doporučená cílová struktura

CLAUDE.md
│
├── rules / invariants
├── workflow gates
├── source-of-truth hierarchy
└── index

CURRENT.md
└── pouze současný stav

.claude/skills/
└── stabilní domain procedures

Docs/
├── WORKFLOW.md
├── ARCHITECTURE.md
└── Reviews/
    └── historická evidence

HANDOFF.md
└── archiv / přenos historického kontextu

# 10. Co bych změnil a co ne

## 10.1 Udělal bych

Zavést CURRENT.md jako krátký, jednoznačný source of truth.

Definovat explicitní pořadí autority mezi CLAUDE.md, CURRENT, skills, workflow a historií.

Postupně přesouvat historické informace z HANDOFF do Reviews/archivu.

Držet skills zaměřené na stabilní postupy a know-how.

V review systému odstranit umělý požadavek na minimální počet nálezů a místo něj požadovat všechny relevantní nálezy se závažností.

## 10.2 Nedělal bych

Nepřepisoval bych celý CLAUDE.md jen proto, že lze strukturu ještě formálněji rozdělit.

Nevytvářel bych desítky mikro-skillů bez jasné domény.

Nedával bych aktuální stav do dalších a dalších souborů.

Neodstraňoval bych historické handoff/review záznamy; jejich hodnota roste s časem.

# 11. Dopad na celý Gamespace

Samotný Gamespace byl v prvním auditu hodnocen přibližně na 7,5/10. AI development system je přibližně 8,5/10. Tento rozdíl je důležitý: engineering workflow je v některých ohledech vyspělejší než současná modularita gameplay architektury.

Engineering / AI workflow    ≈ 8,5–9/10
Gameplay architecture         ≈ 6–7/10
Testability                    ≈ 8,5/10
Celkový software projekt       ≈ 7,5/10

To je příznivá situace, protože workflow a testability vytvářejí dobrý základ pro bezpečný refaktor. Není potřeba dělat velký rewrite; potřeba je využít existující proces k postupnému zlepšování hranic systému.

# 12. Nezávislý audit jako druhý pár očí

Vzhledem k tomu, že hlavní development loop tvoří Claude Chat + Claude Code, má samostatná externí AI review reálný význam. Jedním z rizik AI-assisted developmentu je „self-reinforcing“ architektura:

Claude návrh
   ↓
Claude Code implementace
   ↓
Claude kontrola
   ↓
"funguje"
   ↓
další feature
   ↓
stejný pattern

Nezávislý audit může být zaměřený méně na „funguje/nefunguje“ a více na otázky: je to srozumitelné, testovatelné, udržovatelné, škáluje to, a je to připravené na budoucí rozšíření?

Doporučený princip Architekturu neměnit proto, že jiná AI navrhne jiný pattern. Měnit ji pouze tehdy, když existuje konkrétní technický důvod, testovatelný benefit nebo odstranění reálného dlouhodobého rizika.

# 13. Doporučení pro další audit

Až bude k dispozici lokální ZIP po git lfs pull, doporučuje se vedle Unreal asset review udělat také plný AI Development System Audit. Ten má projít celý .claude ekosystém, všechny skills, handoff, reviews a způsob, jakým se znalosti přenášejí mezi sessions.

Prověřit, zda skills nemají rozporná pravidla.

Prověřit stale references na staré lodě, cesty a procesy.

Prověřit, zda každý opakovaný incident vede k trvalému know-how, nebo pouze k jednorázovému fixu.

Prověřit, zda Claude dostává správné informace ve správném pořadí bez zbytečného context bloatu.

Porovnat architektonické závěry z Claude workflow s nezávislou revizí.

# 14. Závěrečné hodnocení

AI-assisted development systém Gamespace je již velmi dobře nad běžným hobby setupem. Nejcennější není samotný počet markdown souborů, ale skutečnost, že workflow obsahuje pravidla, validaci, testy, vizuální review a mechanismus pro zachování know-how.

Největší prostor ke zlepšení je v tom, aby se z rostoucí dokumentace nestal druhý zdroj chaosu. Klíčové je oddělit invariantní pravidla, aktuální stav, stabilní postupy a historii — a jasně říct AI, která vrstva má přednost.

Výsledné hodnocení 8,5 / 10 — velmi dobrý základ pro dlouhodobý AI-driven development. Další zisk nepřinese více dokumentace, ale lepší hierarchie znalostí a explicitní source-of-truth model.

Poznámka k rozsahu: Tento audit vychází z dostupných souborů v gamespace-main.zip. Nehodnotí hypotetický budoucí stav a neinterpretuje neověřený obsah LFS assetů jako fakt.