GAMESPACE

Předběžný technický audit projektu

Audit v1 — stav podle gamespace-main.zip

Rozsah této verze Tento dokument shrnuje nálezy z prvního auditu zdrojové a tooling vrstvy projektu. ZIP stažený přímo z GitHubu obsahuje LFS pointery místo skutečných Unreal assetů, takže Blueprinty, .uasset/.umap obsah, kolize, materiály, LOD/Nanite nastavení a reálné levelové závislosti zatím nebylo možné ověřit.

Zpracováno z dostupného repozitáře:

GitHub repository: michaelkocandrle/gamespace

Projekt: Unreal Engine 5.8 / C++ / Blueprint + Python tooling

Analyzované oblasti: Source, Tools, Config, JSON/data, Docs, repository hygiene a workflow

Nebyly hodnoceny jako ověřené skutečné LFS assety: Blueprint graphy, levely, materiály, meshe, textury a runtime asset konfigurace

# 1. Executive summary

Gamespace má již poměrně vyspělý prototypový engineering workflow. Nejde jen o „rychlý UE projekt“: existuje explicitní development workflow, testovací infrastruktura, skriptovaná asset pipeline, dokumentace a vlastní subsystémy pro flight, planety, quantum travel a origin rebasing.

Největší současné riziko není jeden zásadní bug. Je to koncentrace odpovědnosti do několika centrálních tříd, zejména ASpaceshipPawn, a několik world-wide lookupů, které jsou dnes levné, ale budou se hůře škálovat s větším počtem lodí, NPC, planet a POI.

Hlavní závěr Před dalším velkým množstvím feature developmentu je vhodný krátký architektonický stabilizační krok: vyčistit repository, sjednotit test workflow, odstranit hardcoded UE cestu a připravit postupné rozdělení SpaceshipPawn. Není doporučen kompletní rewrite.

# 2. Prioritní mapa nálezů

| Priorita | Oblast | Nález | Doporučený směr |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Repository hygiene | Trackované .pyc / __pycache__ artefakty (cca 137 souborů). | Odstranit z indexu a jednorázově vyčistit historii/worktree. |
| P0 | Testing | Jeden offline test selhává kvůli platform-specific path semantics. | Přenastavit test tak, aby explicitně pracoval s testovaným OS/path modelem. |
| P0/P1 | Build workflow | Nástroje jsou závislé na konkrétní cestě k UE 5.8. | Použít environment variable + fallback. |
| P1 | Architecture | ASpaceshipPawn ~6 240 řádků header+cpp; vysoká koncentrace odpovědnosti. | Postupný extraction do komponent/systémů; ne rewrite. |
| P1 | Runtime queries | TActorIterator se používá v několika runtime cestách. | Registry/subsystem + spatial/query API. |
| P1 | Simulation | Flight tick je frame-driven. | Později fixed timestep; před multiplayerem/high-speed precision. |
| P1 | Debug/Test API | Debug API je silně vystavené přímo v Pawn. | Oddělit developer/debug vrstvu od hlavního runtime API. |
| P2 | Assets | AlwaysCook + hardcoded asset paths mohou časem škálovat špatně. | Později Asset Manager / explicitnější asset references. |
| P2 | Docs | Silná dokumentace, ale current state a historický handoff se míchají. | Přidat CURRENT.md / ARCHITECTURE.md jako source of truth. |
| P2 | CI | Chybí GitHub Actions / automatický build-test gate. | Nejdřív offline checks, později Windows UE build/test. |

# 3. Co je na projektu dobře

## 3.1 Development workflow

CLAUDE.md a Docs/WORKFLOW.md vytvářejí explicitní změnový cyklus: zadání → malá změna → build → headless test → vizuální kontrola → screenshot → dokumentace → commit/push. Pro solo/AI-assisted vývoj je to velmi dobrý základ.

Existuje oddělený rychlý editor workflow a finální package workflow.

Existuje headless/editor automation a screenshot/shot pipeline.

Pravidla jsou dokumentována, takže workflow není závislé jen na paměti autora.

## 3.2 Asset pipeline

Ship pipeline je zjevně navržená jako data-driven řetězec od design specifikace přes Blender/export až po JSON setup a import do Unreal.

Rozlišení ship spec vs. setup JSON je dobrý koncept.

Import je skriptovaný místo ručního nastavování každé lodě.

Pipeline má vlastní testy pro export/import a geometrii.

## 3.3 Flight model

Vlastní flight model je oddělen od standardního physics/character pohybu a používá explicitní rychlost, akcelerace a collision-aware movement. Pro space-sim styl je to rozumné a dává vysokou kontrolu nad chováním.

6DOF řízení je modelováno samostatnými směrovými akceleracemi.

Environment sampling je oddělené od samotného lineárního pohybu.

UpdateFlight je rozdělen do menších pojmenovaných kroků namísto jedné masivní funkce.

## 3.4 Testovatelnost

Debug/test API v SpaceshipPawn umožňuje spouštět části flight a gameplay logiky bez simulace plného input workflow. To je velmi vhodné pro automatizované regression testy.

Existují testy pro flight, landing, quantum, cockpit, HUD, planet a ship pipeline.

Offline Python testy oddělují asset logic od Unreal runtime.

Silhouette test suite prošla bez nalezených chyb.

Python Tools prošly syntax/compileall kontrolou.

## 3.5 Planet a origin-rebasing systém

QuadSpherePlanet má oddělené generování terénu, asynchronní práci a game-thread upload budget. SpaceOriginRebasingSubsystem ukazuje, že projekt už počítá s velkými prostorovými vzdálenostmi.

# 4. Detailní technické nálezy

## 4.1 ASpaceshipPawn — největší strukturální riziko

SpaceshipPawn.cpp má přibližně 3 978 řádků a SpaceshipPawn.h přibližně 2 262 řádků, tedy kolem 6 240 řádků dohromady. Třída v sobě současně nese flight simulation, input, master mode/VTOL, landing, gear, boost/afterburner, quantum, camera, audio/VFX, cockpit/interior workflow, debug/test API a část orchestrace.

Problém V současném prototypu to funguje. Riziko vzniká při přidávání dalších systémů (damage, power, shields, weapons, cargo, AI, multicrew). Bez řízeného rozdělení se bude všechno dále přidávat do stejného Actoru.

Doporučený cílový směr:

ASpaceshipPawn
├── UShipFlightComponent
├── UShipInputComponent
├── UShipSystemsComponent
│   ├── Boost / Afterburner
│   ├── Master Mode / VTOL
│   └── Gear
├── UShipLandingComponent
├── UShipQuantumComponent
├── UShipPresentationComponent
│   ├── Camera
│   ├── Audio
│   ├── Lights / VFX
│   └── Space Dust
└── UShipDebugComponent

FShipFlightModel
└── pure simulation/math layer

Nedoporučuje se okamžitý rewrite. Vhodnější je postupný extraction po jednom systému, kdy každý krok zachová existující testy.

## 4.2 World-wide actor lookups

TActorIterator se objevuje v několika runtime cestách, například kolem celestial body discovery, cockpitu/radaru a dalších world queries.

Dnes je lookup celého worldu pravděpodobně dostatečný. Při růstu počtu lodí, NPC, planet a POI však vzniká zbytečná opakovaná práce.

Dnes:
runtime system
    ↓
TActorIterator
    ↓
scan world
    ↓
select target

Cílově:
World Subsystem / Registry
    ↓
indexed actors
    ↓
query / nearest / nearby

Doporučení: vytvořit USpaceCelestialRegistrySubsystem a později obdobný registry/query mechanismus pro ships/targets. Není nutné ho zavést pro každý lookup okamžitě; priorita je u cest volaných často nebo z více lodí.

## 4.3 Frame-driven flight simulation

Hlavní flight update je připojený na Actor Tick a pracuje s DeltaSeconds. To je jednoduché a praktické, ale výsledky simulace mohou být citlivější na frame time, zejména při kombinaci velmi vysoké rychlosti, collision, boost/afterburner, landing a dalších state transitions.

Render Tick
    ↓
simulation accumulator
    ↓
fixed simulation step (např. 120 Hz)
    ↓
flight model
    ↓
presentation/interpolation

Fixed timestep není urgentní pro dnešní prototyp, ale měl by být součástí architektonického plánu před multiplayerem, replay/determinism nebo velmi přesným high-speed flight.

## 4.4 Quantum travel

Quantum systém je poměrně dobře rozdělený na target, blocker, fuel, alignment, calibration, spool, speed a arrival state. To je dobrý základ.

Travel však používá přímé SetActorLocationAndRotation. To je pochopitelné pro zvláštní cestovní režim, ale je nutné mít explicitně definované invarianty: validace trasy před vstupem do quantum, chování při změně world state a hranice mezi quantum movement a normálním collision movement.

## 4.5 Planet system

QuadSpherePlanet používá 6 root faces, subdivizi, asynchronní tile build a game-thread upload budget. Architektonicky je to rozumné oddělení CPU generation od Unreal/GPU práce.

Další riziko se projeví až při velkém scale: collision cooking, tile churn, foliage/rocks, POI a více hráčů budou vyžadovat explicitní budgeting.

## 4.6 HUD a cockpit

SpaceFlightHud.cpp je velký soubor (~3 039 řádků), ale jeho velikost je méně alarmující než u SpaceshipPawn, protože jde o presentation-heavy vrstvu. Pozitivní je centralizovaný HUD state (MakeState pattern) a oddělování state update od vykreslování.

Cockpit display navíc používá oddělený update/render cadence, což je dobrý pattern: drahý stav není nutné přepočítávat ve stejné frekvenci jako samotný render.

## 4.7 Asset paths a AlwaysCook

V runtime jsou hardcoded Unreal asset paths a v DefaultGame.ini jsou adresáře přidané do DirectoriesToAlwaysCook. Pro současný projekt je to praktické. Při růstu asset library však bude výhodnější explicitnější asset dependency model.

Dlouhodobý směr: Primary Data Assets / Asset Manager / SoftObjectPtr tam, kde dává smysl. Není to P0.

## 4.8 Debug/Test API

Debug/Test API přímo v SpaceshipPawn je výborné pro automatizaci. Pro dlouhodobou čistotu ale není ideální, aby hlavní gameplay Actor postupně absorboval desítky debug-only vstupních metod.

Doporučení: později izolovat developer/debug vrstvu do UShipDebugComponent nebo separátního developer modulu. Testy tím neztratí pohodlí.

## 4.9 SpaceUserSettings — menší design smell

V nastavení je vidět const metoda, která přes const_cast spouští migraci a ukládání nastavení. Technicky to může fungovat, ale kontrakt metody neodpovídá skutečným side effectům.

Doporučený model:

LoadSettings()
    ↓
MigrateSettings()
    ↓
SaveSettings()
    ↓
ApplyGameSettings()

# 5. Workflow / repository audit

## 5.1 Git repository hygiene

V repozitáři bylo nalezeno přibližně 137 .pyc / __pycache__ artefaktů. Současný .gitignore přitom tyto soubory správně ignoruje, což naznačuje, že část byla pravděpodobně trackována již před přidáním/úpravou ignore pravidel.

Doporučení P0 Jednorázově odstranit pyc/__pycache__ z Git indexu a ověřit, že se znovu neobjevují v tracked files. Je to nízkoriziková změna s okamžitým přínosem pro čistotu repa.

## 5.2 Python test portability

Offline test suite: 33 testů, z toho 32 passed a 1 failed. Selhání testu test_setup_file_overrides_manifest_in_order souvisí s tím, že test používá Windows-style path (C:/...) a běží v Linux prostředí; os.path.dirname/abspath pak tuto cestu interpretuje jinak.

Nejde o důkaz runtime chyby ve Windows workflow. Jde o důkaz, že test explicitně předpokládá určitý path model a není platform-neutral.

## 5.3 Hardcoded UE 5.8 path

PowerShell tooling očekává konkrétní instalaci Unreal Engine 5.8 (typicky C:\Program Files\Epic Games\UE_5.8). To je praktické na jednom PC, ale křehké pro nový stroj nebo CI runner.

$env:GAMESPACE_UE_ROOT
# fallback:
C:\Program Files\Epic Games\UE_5.8

Doporučení: zavést jednu centrální proměnnou/konfiguraci a nepřepisovat existující skripty různými hardcoded cestami.

## 5.4 CI/CD

V repozitáři nebyla identifikována .github/workflows CI vrstva. Lokální tooling je silný, ale chybí automatický push/PR gate.

P0/P1: GitHub Actions pro Python tests + compileall + základní statické kontroly.

P1/P2: Windows runner s Unreal build/automation testy.

Full package nemusí běžet na každý commit; vhodnější je řízený nightly/release job.

## 5.5 Documentation model

Dokumentace je silná, ale HANDOFF materiál obsahuje velké množství historického stavu. To je dobré jako archiv, ale méně vhodné jako jediný source of truth.

Doporučená struktura:

Docs/
├── CURRENT.md       # co existuje teď, known issues, next
├── ARCHITECTURE.md  # dlouhodobé architektonické principy
├── WORKFLOW.md      # how-to
└── HANDOFF.md       # historie / archiv

# 6. Co bylo skutečně ověřeno

| Kontrola | Výsledek | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Offline Python unit tests | 32 PASS / 1 FAIL | Jeden failure je path portability. |
| Silhouette test suite | PASS | Bez nalezených chyb. |
| python compileall Tools | PASS | Syntax/compile kontrola Python tooling. |
| Repository structure | REVIEWED | Source, Tools, Config, Docs, JSON reviewed. |
| Unreal C++ core architecture | REVIEWED | Hlavní systémy a závislosti reviewed. |
| Blueprint / .uasset internals | NOT VERIFIED | GitHub ZIP obsahuje LFS pointery. |

# 7. Doporučený postup

## P0 — teď

Vyčistit tracked .pyc / __pycache__.

Opravit nebo explicitně parametrizovat platform-dependent path test.

Zcentralizovat cestu k Unreal Engine 5.8 přes environment variable/fallback.

Přidat jeden top-level příkaz typu Tools/Test.ps1, který vrátí jednotné summary.

## P1 — před velkým rozšířením gameplay

Rozdělit SpaceshipPawn postupným extractionem: flight, landing, quantum, systems, presentation, debug.

Vytáhnout čistou flight simulation/math vrstvu.

Zavést registry/subsystem pro celestial bodies a postupně pro ship/radar queries.

Rozmyslet fixed timestep pro flight simulation.

Oddělit debug-only API od hlavního runtime Pawn API.

## P2 — při růstu světa

Asset Manager / Primary Data Assets pro škálu assetů a méně hardcoded path závislostí.

Spatial queries místo world scans tam, kde bude více actorů.

Streaming-aware quantum a POI/celestial registries.

Networked/origin-rebasing architektura až ve chvíli, kdy bude multiplayer skutečně cílem.

# 8. Co bych zatím nepředělával

Nedoporučuji kvůli tomuto auditu dělat celkový rewrite, přechod na ECS, nový physics engine nebo plošný přepis Blueprintů. Současná architektura má funkční jádro; doporučené změny jsou hlavně o hranicích odpovědnosti a škálování.

Princip Refaktorovat pouze tam, kde změna odstraňuje konkrétní budoucí náklad nebo zjednodušuje testování. Nerozbíjet systém jen kvůli tomu, aby vypadal abstraktněji.

# 9. Co tento audit zatím neověřuje

Protože gamespace-main.zip z GitHubu obsahuje Git LFS pointery, následující oblasti musí být ověřeny z pracovního stromu po git lfs pull:

Blueprint inheritance a event graphy.

Skutečná komponentová hierarchie SpaceshipPawn.

Collision Profiles, object channels a camera collision.

Materiály, material instances a jejich scalar/vector parameters.

Mesh polycount, Nanite, LOD a collision assety.

Widget assets a jejich bindingy.

Reálné level/map setupy a world partition/streaming.

Skutečné asset dependency graphy a cook/package output.

Tato část je záměrně vedena jako neověřená. Není vhodné extrapolovat její kvalitu jen ze source code.

# 10. Další auditní krok

Až bude dostupná lokální pracovní kopie projektu, je vhodné vytvořit druhou revizi auditu z ZIPu, který obsahuje skutečné LFS assety (.uasset, .umap, mesh/material/texture/audio data). Druhá revize má být zaměřena na Unreal asset architecture a runtime dependency graph.

Lokální pracovní strom:
git lfs install
git lfs pull

ZIP:
bez .git
bez Binaries/
bez Intermediate/
bez Saved/
bez DerivedDataCache/
se skutečnými .uasset / .umap / art assets

# 11. Předběžný verdikt

Gamespace má dobrý technický základ a především velmi slušný vývojový workflow. Největší současná hodnota je v tom, že projekt už myslí na testovatelnost, automatizaci a data-driven asset pipeline. Největší hrozba je centralizace logiky do SpaceshipPawn a postupné množení world-wide queries.

Nejúčelnější další krok není psát více systémů rychleji, ale lehce upravit hranice mezi systémy tak, aby další feature development nevedl k dalšímu růstu centrálního Pawn a k opakovaným scanům celého worldu.

# Appendix A — klíčové soubory / oblasti pro další revizi

Source/gamespace/SpaceshipPawn.cpp / SpaceshipPawn.h

Source/gamespace/SpaceFlightHud.cpp

Source/gamespace/SpaceshipQuantum.cpp

Source/gamespace/CelestialBody.cpp

Source/gamespace/QuadSpherePlanet.cpp

Source/gamespace/SpaceOriginRebasingSubsystem.cpp

Source/gamespace/CockpitDisplayComponent.cpp

Source/gamespace/SpaceUserSettings.cpp

Source/gamespace/PlanetTerrain.*

Tools/Assets/import_ship.py

Tools/Assets/*ship*export*.py

Tools/Tests/*

Tools/Package.ps1

Tools/run_editor_python.ps1

Docs/WORKFLOW.md

Docs/HANDOFF.md

CLAUDE.md

Config/DefaultGame.ini

Config/DefaultEngine.ini

gamespace.Build.cs

Poznámka: P1/P2 jsou architektonické priority, nikoli tvrzení, že současná implementace je rozbitá.